Desarrollo de un Sitio Web de Evaluación Diagnóstica Formativa para la Orientación a la Modalidad en Programación y Tecnologías Digitales en la Institución Educativa Liceo Tame

Autores del proyecto

Mariangel Alba Linares

Maria Jose Antolinez Bragagnini

Gabriel Antonio Núñez Villamizar

Juan David Romero Castillo

Asesor

Israel Acevedo Gama

Institución Educativa Liceo Tame

Modalidad en Programación y Tecnologías Digitales

Grado 1103

xx de mes de 2026

Tabla de Contenido

1. Planteamiento del problema	3

1.1 Formulación	3

1.2 Pregunta problema	3

2. Justificación	3

3. Objetivos	4

3.1 Objetivo general	4

3.2 Objetivos específicos	4

4. Marco conceptual y teórico	4

4.1 Marco conceptual	4

4.2 Marco teórico	4

5. Metodología básica	7

6. Cronograma	9

7. Recursos y presupuesto	10

Referencias	12

# 1. Planteamiento del problema

## 1.1 Formulación

La Institución Educativa Liceo Tame ofrece dos modalidades técnicas: Informática y Agropecuaria, que se desarrollan a partir del grado décimo. El problema radica en que los estudiantes deben elegir una de estas modalidades sin contar con suficiente información sobre los temas y contenidos que cada una implica. Aunque la institución realiza actividades de orientación como la Semana Excélsior, estos espacios no logran que el estudiante comprenda realmente qué conocimientos se requieren ni si tiene afinidad con la modalidad. Esta situación también afecta a quienes llegan nuevos en grados décimo y undécimo, generando incertidumbre, inconformidad y bajo rendimiento académico debido a la ausencia de una herramienta que les permita evaluar sus competencias antes de tomar una decisión.

## 1.2 Pregunta problema

¿Cómo influye un sitio web de evaluación diagnóstica formativa en la orientación y nivelación de los estudiantes del Liceo Tame dentro de la modalidad técnica en informática?

# 2. Justificación

Muchos estudiantes no saben qué modalidad técnica elegir ni cuentan con herramientas para evaluar sus competencias básicas en informática, lo que dificulta su orientación y nivelación académica. Este proyecto ofrece una plataforma interactiva que identifica fortalezas y áreas de mejora, facilitando la toma de decisiones y apoyando tanto a estudiantes como a docentes para mejorar la preparación y el desempeño en la modalidad técnica.

# 3. Objetivos

## 3.1 Objetivo general

Diseñar un sitio web de evaluación diagnóstica formativa para orientar y nivelar a los estudiantes del Liceo Tame en la modalidad técnica en informática.

## 3.2 Objetivos específicos

- Identificar y analizar, mediante instrumentos diagnósticos, las competencias básicas en informática y las dificultades o vacíos de conocimiento que presentan los estudiantes del Liceo Tame para su ingreso a la modalidad técnica.

- Diseñar una plataforma web interactiva que permita evaluar de manera diagnóstica y formativa las competencias de los estudiantes.

- Implementar herramientas de retroalimentación dentro del sitio web para orientar el proceso de nivelación académica de los estudiantes.

- Evaluar el impacto del sitio web en la orientación y desempeño académico de los estudiantes en la modalidad técnica en informática.

# 4. Marco conceptual y teórico

## 4.1 Marco conceptual

### Evaluación diagnóstica

Proceso que permite identificar los conocimientos previos de los estudiantes antes de iniciar un aprendizaje, con el fin de conocer su nivel y necesidades.

### Evaluación formativa

Tipo de evaluación que se realiza durante el proceso de aprendizaje para mejorar el desempeño del estudiante mediante retroalimentación.

### Plataforma web

### Sistema digital accesible desde internet que permite a los usuarios interactuar, realizar actividades y acceder a información.

### Competencias en informática

Conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas relacionadas con el uso de herramientas tecnológicas y el manejo de información digital.

### Orientación académica

Proceso que ayuda a los estudiantes a tomar decisiones sobre su formación educativa según sus intereses y capacidades.

### Nivelación académica

Estrategia que busca equilibrar los conocimientos de los estudiantes para que todos alcancen un nivel adecuado en determinada área.

### Modalidad técnica

Enfoque educativo que prepara a los estudiantes en un área específica, combinando teoría y práctica para el desarrollo de habilidades laborales.

### Interfaz de usuario

Parte visual de una plataforma digital con la que interactúa el usuario, diseñada para facilitar su uso.

### Retroalimentación

Información que se le brinda al estudiante sobre su desempeño con el fin de mejorar su aprendizaje.

### 10. Diagnóstico educativo

Análisis de la situación académica de un estudiante para identificar fortalezas y debilidades.

11. Herramientas digitales

Programas o aplicaciones tecnológicas que facilitan la realización de tareas y procesos educativos.

### 12. Toma de decisiones académicas

Proceso mediante el cual el estudiante elige opciones educativas basadas en sus intereses, habilidades y resultados.

## 4.2 Marco teórico

Evaluación diagnóstica. Es un proceso que permite identificar los conocimientos previos de un estudiante antes de iniciar un nuevo aprendizaje. Su objetivo es conocer el punto de partida del estudiante para orientar mejor el proceso de enseñanza.

Evaluación formativa. Tipo de evaluación que se realiza de manera continua durante el proceso de aprendizaje. A diferencia de la evaluación sumativa, no busca calificar sino mejorar el desempeño del estudiante a través de retroalimentación oportuna.

Sitio web. Conjunto de páginas digitales interconectadas, alojadas en un servidor y accesibles desde internet mediante un navegador. Puede incluir texto, imágenes, formularios y otros elementos interactivos.

JavaScript. Lenguaje de programación utilizado principalmente en el desarrollo web para crear contenido dinámico e interactivo en los sitios web, como formularios, animaciones y validaciones en tiempo real.

HTML y CSS. HTML es el lenguaje que define la estructura de una página web, mientras que CSS controla su apariencia visual como colores, fuentes y distribución de elementos. Ambos trabajan juntos para construir la interfaz del sitio.

Retroalimentación inmediata. Respuesta que recibe el usuario en el momento en que realiza una acción, como contestar una pregunta. En el contexto educativo, permite al estudiante saber de inmediato si su respuesta fue correcta y por qué.

Niveles de competencia. Escala que clasifica el grado de dominio que tiene una persona sobre un tema o habilidad, desde un nivel básico hasta uno avanzado. Permite identificar en qué etapa se encuentra el estudiante.

Orientación vocacional. Proceso de acompañamiento que ayuda a una persona a identificar sus intereses, habilidades y aptitudes para tomar decisiones sobre su formación académica o profesional.

# 5. Metodología básica

Este proyecto es de tipo tecnológico-aplicado, ya que consiste en crear un sitio web que permita evaluar los conocimientos básicos de informática de los estudiantes y ayudarlos a orientarse mejor al momento de elegir la modalidad técnica.

El proyecto se desarrollará en la Institución Educativa Liceo Tame, utilizando un entorno virtual al que los estudiantes podrán acceder desde computadores o dispositivos con internet.

Los beneficiarios serán principalmente los estudiantes que deben elegir la modalidad técnica, especialmente los de grado noveno, así como aquellos que ingresan a décimo o undécimo y necesitan reforzar algunos conocimientos básicos de informática.

Fase 1: Planeación del proyecto.
En esta etapa se analizará el problema y se empezará a definir la idea general del sitio web y de la evaluación diagnóstica que se quiere desarrollar.

Fase 2: Consulta con profesores de la modalidad.
En esta fase se consultará con los profesores de la modalidad de informática para conocer qué temas consideran más importantes para los estudiantes que ingresan. Esto ayudará a seleccionar los contenidos que harán parte de la evaluación diagnóstica del sitio web.

Fase 3: Diseño del sitio web.
En esta fase se organizará la estructura de la página web, las secciones que tendrá y la forma en que los estudiantes podrán realizar la evaluación. También se definirán los tipos de preguntas y cómo se mostrarán los resultados.

Fase 4: Desarrollo e implementación.
Aquí se empezará a crear el sitio web y a programar las evaluaciones diagnósticas. Además, se organizará el sistema que permitirá mostrar los resultados para que los estudiantes puedan identificar en qué temas están bien y en cuáles necesitan mejorar.

Fase 5: Pruebas y ajustes finales.
Finalmente, se harán pruebas del sitio web con algunos estudiantes para verificar que todo funcione bien. Si se encuentran errores o cosas por mejorar, se harán los ajustes necesarios antes de la presentación final del proyecto.

# 6. Cronograma

El proyecto se desarrollará a lo largo del año escolar 2026, organizado en ocho etapas alineadas con el cronograma institucional. Las primeras dos etapas, realizadas en febrero, corresponden a la entrega de la ficha de inscripción, la asignación del asesor y el ajuste de la ficha. La tercera etapa, en marzo, contempla la entrega del anteproyecto y el inicio de la planeación de la estructura del sitio web usando Canva. La cuarta etapa, entre marzo y abril, incluye el análisis del presupuesto, las primeras pruebas de código con el asesor y la recopilación de información de la modalidad. La quinta etapa abarca las tres revisiones de avances del proyecto: la primera del 11 al 15 de mayo, la segunda del 13 al 17 de julio y la tercera del 7 al 11 de septiembre. La sexta etapa, del 1 al 2 de octubre, corresponde a la elaboración de la carpeta de seguimiento y la firma del paz y salvo. La séptima etapa, del 14 al 16 de octubre, es la pre-sustentación, en la que el proyecto debe estar entre un 90 y 95% finalizado. Finalmente, la octava etapa, del 26 al 29 de octubre, corresponde a la sustentación final del proyecto de grado.

Tabla 2

Cronograma del proyecto

| Actividades | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etapa 1: Entrega de ficha e inscripción del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entrega de la ficha de inscripción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Asignación del asesor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etapa 2: Ajuste y aprobación de la ficha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ajuste y aprobación de la ficha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etapa 3: Entrega del anteproyecto y planeación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entrega del anteproyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Planeación de la estructura del sitio en Canva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etapa 4: Desarrollo inicial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas iniciales de código con el asesor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recolección de información de la modalidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Análisis y gestión del presupuesto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etapa 5: Avances del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Revisión 1 de avances (11–15 mayo) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Revisión 2 de avances (13–17 julio) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Revisión 3 de avances (7–11 septiembre) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etapa 6: Carpeta de seguimiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaboración y entrega de la carpeta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Firma del paz y salvo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etapa 7: Pre-sustentación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proyecto al 90-95% finalizado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pre-sustentación (14–16 octubre) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etapa 8: Sustentación final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sustentación final del proyecto (26–29 octubre) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Nota. Elaborado por los autores del proyecto.

# 7. Recursos y presupuesto

Para poder desarrollar este proyecto se necesitarán diferentes tipos de recursos que permitan realizar cada una de las etapas del trabajo. Entre estos se encuentran recursos humanos, como los estudiantes que desarrollan el proyecto y el asesor que orienta el proceso. También se requieren recursos físicos, como los espacios de la institución donde se pueda trabajar y realizar pruebas del sitio web.

De igual manera, se utilizarán recursos técnicos y tecnológicos, como computadores, conexión a internet, herramientas de desarrollo web y programas necesarios para el diseño y programación de la plataforma. Estos recursos permitirán crear, probar y mejorar el sitio web de evaluación diagnóstica para los estudiantes de la modalidad técnica en informática.

Tabla 3

Presupuesto general del proyecto

| Presupuesto General |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Recurso humano |  |  |  |
| Detalle | Cantidad | Costo Unitario | Total |
| Estudiantes desarrolladores | 4 | $ 0 | $ 0 |
| Total recurso humano |  |  | $ 0 |
| Recurso tecnológico |  |  |  |
| Detalle | Cantidad | Costo Unitario | Total |
| Hosting Web | 1 | $ 94.800 | $ 94.800 |
| Dominio.com | 1 | $ 75.000 | $ 75.000 |
| Total recurso tecnológico |  |  | $ 169.800 |
| Infraestructura |  |  |  |
| Detalle | Cantidad | Costo Unitario | Total |
| Computadores | 3 | $ 0 | $ 0 |
| Conexión a internet | 1 | $ 0 | $ 0 |
| Total infraestructura |  |  | $ 0 |
| Compras y adquisiciones |  |  |  |
| Detalle | Cantidad | Costo Unitario | Total |
| No aplica |  |  | $ 0 |
| Total compras y adquisiciones |  |  | $ 0 |
| Total General |  |  | $ 169.800 |

# Referencias

Centro de Escritura Javeriano (Pontificia Universidad Javeriana). (2020). Normas APA: Séptima edición [Manual]. Pontificia Universidad Javeriana, Seccional Cali. https://www.javerianacali.edu.co/sites/default/files/2022-06/Manual%20de%20Normas%20APA%207ma%20edicio%CC%81n.pdf

Fundación Universitaria Los Libertadores. (s. f.). Proyecto de grado. https://www.ulibertadores.edu.co/facultad-ciencias-economicas-administrativas-contables-centro-investigaciones-economicas-empresariales/opciones-grado/proyecto-grado/

Normas-APA.org. (s. f.). Guía normas APA (7ª edición). https://normas-apa.org/wp-content/uploads/Guia-Normas-APA-7ma-edicion.pdf

Universidad del Desarrollo Centro de Innovación Docente. (2021). ¿Qué debo saber para postular mi proyecto de investigación? https://innovaciondocente.udd.cl/files/2021/12/3.objetivos-general-y-especifico.pdf